Project specification

Shuolei.Yin

P17:面向MPM精准医疗的标志物临床决策支持系统

1.项目背景

目前各类MPM分子标志物数据分散在文献、公共数据库中，不仅信息十分分散，还缺少面向临床场景更合适的分配：面向筛查、确诊、预后评估、用药提示的标志物混杂在一起，普通检索只能按名称关键词查找，无法根据临床场景、证据等级、样本类型快速匹配，临床医生使用门槛高，也难以形成标准化参考清单。

2.项目核心定位

不再只单纯做一份人工整理的标志物清单，而是搭建一套按临床场景分类+证据等级分层+符合逻辑的临床决策辅助工具，侧重“场景化匹配”，而非单纯文献整理入库。

3.研究内容

A建立标志物循证分级标准

参照临床证据等级规范，将MPM标志物划分为临床推荐级、有限证据级、探索研究级三个层级，同时标注适用场景：诊断筛查、预后判断、疗效预测、靶向用药参考。

B多维度结构化数据整理

除标志物名称、基因/蛋白类型外，新增样本来源（胸水、组织、血液）、检测方法、适用人群亚型、文献证据来源等字段，形成多维度结构化数据集。

C设计场景化检索匹配逻辑

不再是简单关键词检索，而是支持按临床需求定向筛选：比如“胸膜间皮瘤术前筛查血液标志物”“晚期患者预后评估标志物”，实现场景→标志物的定向匹配。

D轻量化前端展示页面

制作简洁网页界面，支持分类浏览、条件筛选、证据溯源查看，输出可直接参考的标志物推荐列表。

- 技术路线

文献人工标引→结构化数据表构建→字段标准化清洗→建立筛选匹配逻辑→轻量化页面可视化展示。

技术以Python数据整理+简易前端页面为主，不依赖知识图谱、大模型、NLP文献挖掘、图神经网络等复杂模块。

5.预期成果

A一套带循证分级、场景标签的MPM标志物结构化数据集

B面向临床场景的多条件筛选检索逻辑

C轻量化临床决策支持展示页面

D配套使用说明文档与分级规范说明

6.预计计划

第1～2周：需求定义+字段规范设计

明确临床场景，设计出数据字典及结构，绘制出界面草稿

第3～4周：文献调研+数据结构化提取

检索相关文献，提取标志物信息，完成初步数据整理收录

第5周：数据清洗、标准化与分层标注

洗清标准化数据，规范数据集

第6周：设计检索匹配逻辑

设计多个条件，筛选的规则编写，符合逻辑的试条完成测试

第7～8周：轻量化前端页面开发与对接

开发简化的前端页面，对接数据库，实现检索功能

第9周：系统测试、校验与优化

系统功能测试好，校验好修正存在的细节问题，编写使用说明书

第10周：整合成果、撰写项目报告与答辩材料

汇总项目结果，写好结题报告，答辩

- 项目总结

本项目跳出单纯文献汇编思路，围绕临床实际使用需求，搭建一套场景化MPM标志物分级检索工具。通过规范证据等级、划分临床适用场景，构建结构化数据集与轻量化筛选界面，帮助使用者根据诊疗场景快速匹配高可信度标志物，降低临床信息检索成本。项目不依赖复杂算法与图谱模型，以务实轻量化路线完成从数据规整到应用落地，为MPM精准诊疗提供简易实用的循证参考工具，也为后续数据库拓展预留标准化接口。