Project Specification

1. Project Description & Problem Statement

恶性胸膜间皮瘤（MPM）缺少成熟完备的标志物临床决策工具。现有分子标志物分为已验证标志物与探索性标志物两类，临床人员难以快速依据患者分子特征匹配对应诊断标志物与治疗方案，标志物筛选、治疗方案选择依赖人工经验判断，决策效率偏低。因此本项目面向MPM精准医疗，搭建标志物临床决策支持系统，解决临床分子标志物匹配与治疗方案判定的难题。

2. Aims and Objectives

总目标

构建一套MPM标志物临床决策支持系统，依据患者分子特征自动匹配对应诊断标志物，区分已验证和探索性标志物，输出适配的个体化治疗方案，辅助临床精准诊疗。

细分子任务

1. 整理MPM已验证标志物、探索性标志物数据集，构建标志物数据库。

2. 设计患者分子特征‑标志物匹配算法，实现标志物自动筛选分类。

3. 搭建可视化软件系统，输入患者分子数据，输出对应标志物与推荐治疗方案。

4. 测试系统匹配准确率，完成功能迭代优化。

3. Project Plan: Tasks & Milestones（甘特图任务节点）

1. 第1‑3周：文献调研，完成MPM标志物数据整理，构建结构化标志物数据库（里程碑：数据集文件）。

2. 第4‑7周：设计并编写特征‑标志物匹配核心算法，完成分类逻辑开发（里程碑：可运行算法代码）。

3. 第8‑11周：开发前端可视化界面，整合算法，完成决策系统完整程序开发（里程碑：完整可运行系统）。

4. 第12‑14周：使用测试病例验证系统决策准确性，修正匹配逻辑，撰写项目报告（里程碑：测试报告与完整项目文档）。

4. Project Deliverables（最终交付物）

1. 结构化MPM标志物数据库文件

2. 决策支持系统完整源代码

3. 可直接运行的软件系统程序

4. 项目最终演示文档与测试验证报告

5. Industrial Relevance（产业落地价值）

本系统可以直接面向MPM临床医疗场景，帮助临床医生快速筛选诊断标志物，区分已验证和探索性标志物，依据患者分子特征快速确定个体化治疗方案，提升精准医疗的决策效率。系统可集成至医院临床辅助诊疗平台，满足肿瘤精准诊疗行业的实际临床使用需求，具备明确的医疗落地应用价值。